# RESUMEN DE METRICAS AVANZADA DE SCRUM

Estudiantes:

Percy Rolfy Fernandez Carballo

Santos Fernando Méndez Yovio

Eliazar Russev Campos Vistas

Docente:

ING. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

Materia:

Sistemas de Información ll

Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

- de Junio de 2026

Métricas Avanzadas en Scrum y Estimación Ágil

El Propósito de las Métricas en Scrum

A diferencia de los enfoques tradicionales de gestión de proyectos, en las metodologías ágiles las métricas no se utilizan para controlar, presionar o vigilar al equipo. Su verdadero objetivo es servir como herramientas de diagnóstico.

-Permiten entender la situación actual del proyecto.

-Ayudan a identificar áreas de mejora y cuellos de botella en el flujo de trabajo.

-Facilitan la toma de decisiones informadas para optimizar el rendimiento del equipo.

Clasificación de las Métricas

Para evaluar un proyecto de software de manera integral, las métricas se dividen en tres grandes categorías:

-Métricas de Proceso (Agilidad): Miden la eficiencia del flujo de trabajo, la velocidad del equipo y la predictibilidad de las entregas.

-Métricas de Producto (Valor y Calidad): Se centran en el resultado técnico y comercial. Evalúan la calidad del código (densidad de defectos) y el valor real que se le está entregando al usuario final o cliente.

-Métricas de Personas (Salud del Equipo): Miden el clima laboral, la motivación y el nivel de satisfacción de los integrantes del equipo. Un equipo agotado o desmotivado no es sostenible a largo plazo.

Técnicas de Estimación Ágil

Estimar en software es complejo porque el desarrollo es un entorno de alta incertidumbre. En Agile no se estima en "horas cronológicas" absolutas, sino de forma relativa, comparando el esfuerzo, la complejidad y el riesgo de una tarea frente a otra.

Planning Poker: Es una técnica basada en el consenso. El equipo utiliza cartas con la Sucesión de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...$) para asignar Puntos de Historia (Story Points) a cada tarea.

Dinámica: Se discute la historia de usuario, cada miembro vota en secreto para evitar sesgos, y si hay diferencias grandes entre los puntajes, los extremos (el que votó más alto y el que votó más bajo) justifican su postura hasta llegar a un acuerdo común.

T-Shirt Sizing (Tallas de Camiseta): Es una técnica de estimación rápida y de alto nivel (macroestimación), ideal para las etapas iniciales del proyecto (Product Backlog Refinement). Las tareas se clasifican en tallas conceptuales: XS, S, M, L, XL. Ayuda al equipo a estructurar el trabajo sin entrar en el debate milimétrico de los números.

La Sucesión de Fibonacci y su Lógica en Ingeniería

El uso de la serie de Fibonacci ($1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$) en la estimación ágil no es una elección aleatoria; responde a un principio psicológico y técnico: A mayor tamaño de la tarea, mayor es la incertidumbre.

-Es fácil distinguir la diferencia de esfuerzo entre una tarea de 1 punto y una de 2 puntos.

-Sin embargo, es casi imposible distinguir la diferencia real entre una tarea de 12 puntos y una de 13. Por eso, la escala "salta" de 8 a 13, y luego a 21.

-Si una historia de usuario recibe un puntaje muy alto (por ejemplo, 13 o 21 puntos), actúa como una alerta roja: significa que la tarea es demasiado grande, compleja o ambigua, y por lo tanto debe ser dividida (refinada) en subtareas más pequeñas y manejables antes de entrar al Sprint.